|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Objetivo | Logrado | Asistencia |
| 2-10-16 | Lectura del enunciado del proyecto | Se asignaron investigación de los principales librerías a utilizar en el proyecto | Todos |
| 9-10-16 | Asignación de las principales historias de usuarios | Se hicieron las principales historias de usuario , pero falto el minimal spam | Mary , Aarón , Roberto |
| 13-10-16 | Hubo reunión semanal para revisar los avances de cada quien respecto a las historias de usaría | Se encontraron errores en el uso de linkedin y Qr , el servicio rest no se podía convertir de objeto a JSON | Todos |
| 18-10-16 | Reunión en una banca para hablar de las clases y como se manejaran los objetos | Se establecieron las principales clases con las que se trabajara | Todos |
| 26-10-16 | Integración del servidor y las aplicaciones en Android | No se pudo hacer POST , pero se pudo hacer GET | Todos |
| 27-10-16 | Integración del servidor con las aplicaciones Android | Se pudo hacer POST y GET , el cliente recibe JSON pero las recetas no las lee | Aaron , Rober |
| 28-10-16 | Hacer las colas de prioridades con recetas | Se hizo la cola de prioridades | Todos |